Exercício para a Situação 2! Abaixo está o planejamento que segue os passos de metodologias ágeis, com a criação do product backlog, sprint backlog e o planejamento das sprints.
### 1. Product Backlog (Lista de Funcionalidades)
20 funcionalidades do aplicativo de entrega de comida, priorizadas pelo valor que cada uma agrega ao negócio:
1. Cadastro de usuário: Permitir que o usuário crie uma conta para salvar informações pessoais.
2. Login de usuário: Usuário deve poder fazer login com e-mail ou redes sociais.
3. Pesquisa de restaurantes: Usuário pode pesquisar restaurantes por nome ou tipo de cozinha.
4. Filtro de restaurantes: Opções de filtro (ex.: por distância, popularidade, preço).
5. Cardápio digital: Visualizar cardápios com descrição, fotos e preços dos itens.
6. Opção de personalização de pedidos: Permitir ajustes em itens (ex.: sem cebola, adicional de queijo).
7. Carrinho de compras: Permitir que o usuário adicione itens e visualize o total do pedido.
8. Métodos de pagamento: Integração com métodos de pagamento (cartão, Pix, dinheiro).
9. Cupom de desconto: Usuário pode inserir cupons de desconto no checkout.
10. Rastreamento de pedidos: O cliente pode acompanhar em tempo real o status da entrega.
11. Avaliação de pedidos: Usuário pode avaliar o pedido e o serviço de entrega.
12. Histórico de pedidos: Usuário pode acessar seus pedidos anteriores.
13. Favoritar restaurantes: Usuário pode marcar restaurantes como favoritos.
14. Notificações push: Enviar notificações sobre promoções, atualizações de status, etc.
15. Suporte ao cliente: Chat ou FAQ integrado para dúvidas e suporte ao usuário.
16. Geolocalização: Detecção automática da localização do usuário para sugestões de entrega.
17. Entrega agendada: Permitir ao usuário agendar entregas para horários futuros.
18. Perfil de entregadores: Exibir informações sobre o entregador (nome, foto).
19. Integração com redes sociais: Usuário pode compartilhar pedidos e promoções nas redes sociais.
20. Mensagens entre cliente e entregador: Permitir troca de mensagens entre cliente e entregador.

### 2. Sprint Backlog (Tarefas Específicas para Cada Sprint)
Vamos dividir o desenvolvimento em 2 sprints, focando nas funcionalidades mais essenciais primeiro:
#### Sprint 1 (Duração: 2 semanas)
Objetivo: Criar a base do sistema de login, cadastro e funcionalidades básicas do aplicativo.
- Histórias de usuário:
  - Cadastro de usuário
  - Login de usuário
  - Pesquisa de restaurantes
  - Filtro de restaurantes
  - Cardápio digital
- Tarefas associadas:
  - T1: Criar banco de dados para armazenar informações de usuários (2 dias).
  - T2: Desenvolver página de cadastro com validação de dados (3 dias).
  - T3: Implementar sistema de login com integração de redes sociais (3 dias).
  - T4: Criar interface de pesquisa de restaurantes (2 dias).
  - T5: Desenvolver funcionalidades de filtro (2 dias).
  - T6: Implementar cardápio digital com fotos e descrição dos itens (3 dias).
#### Sprint 2 (Duração: 2 semanas)
Objetivo: Concluir as funcionalidades de pedidos e pagamento.
- Histórias de usuário:
  - Carrinho de compras
  - Métodos de pagamento
  - Cupom de desconto
  - Rastreamento de pedidos
  - Avaliação de pedidos
- Tarefas associadas:
  - T1: Desenvolver funcionalidade de adicionar itens ao carrinho (3 dias).
  - T2: Integrar carrinho com métodos de pagamento (4 dias).
  - T3: Implementar aplicação de cupons de desconto no checkout (2 dias).
  - T4: Desenvolver sistema de rastreamento de pedidos (3 dias).
  - T5: Criar interface de avaliação de pedidos e serviço (2 dias).

### 3. Planejamento das Sprints
Aqui está o planejamento para cada sprint usando o método de planning poker, onde a equipe estimará o tempo necessário para cada tarefa, utilizando a sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).
#### Planning Poker (Estimar as Tarefas):
- Cadastro de usuário: 3 pontos de história (tempo moderado, envolve backend e frontend).
- Login de usuário: 3 pontos de história (integração com redes sociais aumenta a complexidade).
- Pesquisa de restaurantes: 2 pontos de história (pesquisa simples).
- Filtro de restaurantes: 3 pontos de história (filtros requerem validação e várias opções).
- Cardápio digital: 5 pontos de história (envolve imagens, descrições e uma interface interativa).
#### Para Sprint 2:
- Carrinho de compras: 5 pontos de história (envolve integração de front e back-end).
- Métodos de pagamento: 8 pontos de história (integração com gateways de pagamento).
- Cupom de desconto: 2 pontos de história (aplicação simples no checkout).
- Rastreamento de pedidos: 5 pontos de história (integração com sistema de entrega).
- Avaliação de pedidos: 2 pontos de história (interface simples para avaliação).

### 4. Divisão de Responsabilidades
Cada membro da equipe deve se comprometer com as tarefas definidas para cada sprint. Por exemplo:
- Desenvolvedor 1: Cadastro de usuário, Login de usuário.
- Desenvolvedor 2: Pesquisa de restaurantes, Filtro de restaurantes.
- Desenvolvedor 3: Cardápio digital, Carrinho de compras.
- Desenvolvedor 4: Métodos de pagamento, Cupom de desconto.

### 5. Revisão e Ajustes
Ao final de cada sprint, a equipe revisa o progresso e ajusta as próximas sprints, caso necessário. Por exemplo, se o sistema de pagamento precisar de mais testes, ele pode ser ajustado para a próxima sprint com tempo adicional.

### Conclusão
Com esse plano, você tem a base do product backlog, as tarefas divididas para duas sprints e o uso de planning poker para estimar o esforço necessário.